## Slide 1: PLAN GENERAL DE PRUEBAS
PMO30826
Pagos sin Fricción QR (R2)
Pagos Digitales

## Slide 2: DESCRIPCIÓN
Se requiere una herramienta de uso interno para que pueda ser utilizada tanto por empleados Banco (comerciales o empleados que refieren) como por los BPO, para que registren los datos de la visita a los comercios grandes, medianos y pequeños para poder tener control de la gestión y medición, con el fin de garantizar que estos comercios ofrezcan varias alternativas de pagos y puedan llevar a cabo su venta, optimizando recursos financieros sin intermediarios, para lo cual se iniciará con la creación de escenarios de pagos usando códigos QR.

## Slide 3: ALCANCE
Realizar verificaciones en cuanto al portal interno de QR para que pueda ser utilizada tanto por empleados Banco (comerciales o empleados que refieren) como por los BPO, para que registren los datos de la visita a los comercios y poder tener control de la gestión, medición y la venta de productos a través del código QR generado por comercios con cuentas BANCOLOMBIA y pagando con cuentas desde BANCOLOMBIA O NEQUI, validando así un flujo transaccional en escenarios exitosos y alternos con un enfoque E2E garantizando el correcto funcionamiento de las transacciones en el aplicativo.

## Slide 4: ALCANCE
Se definió que los navegadores web y los dispositivos móviles a utilizar en esta E2E para el release 2 serán:
Dispositivos móviles: APPLE, ANDROID y TABLETS, teniendo en cuenta solo los casos exitosos.
Navegadores web de escritorio: GOOGLE CHROME en su última versión, teniendo en cuenta los casos exitosos y alternos.

## Slide 5: FUERA DEL ALCANCE
No se verificará las relaciones de las tablas en la DB, debido a que el equipo de desarrollo será el encargado de garantizar el funcionamiento de la DB que será expuesto en la Nube.
No se verificará pruebas unitarias, modulares e integrales, debido a que desde desarrollo se debe garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y módulos creados.
No se verificará el servicio de autenticación que será utilizado en el loguin del portal interno, porque este servicio ya fue probado y se encuentra en producción.
No se verificará la autenticidad del contenido de la información que se ingresa en el formulario de registro de visita, ya que no hace parte del alcance de las pruebas, y desarrollo es el encargado de garantizar las pruebas modulares.

## Slide 6: FUERA DEL ALCANCE
No se verificará una transacción exitosa del QR generado desde portal interno con una cuenta que permita débito y créditos, porque no hace parte de este primer alcance de pruebas del mínimo viable.
No se verificara las alertas y notificaciones (correo y Mensaje de texto) de los delegados, ya que no hace parte de este primer alcance de pruebas del mínimo viable.
No se verificará que las transacciones queden registradas en la base de datos Oracle(Nube), ya que no hace parte de este primer alcance de pruebas del mínimo viable.

## Slide 7: ESTRATEGIA
Realizar diseños de negocio desde los diferentes frentes de la transacción e identificar los flujos de los escenarios que se tendrán en cuenta para la automatización con enfoque E2E.
Identificar los escenarios E2E exitosos y alternos que serán automatizados para la transacción.
Realizar adecuaciones de ambiente y datos para el funcionamiento de la transacción.
Realizar codificación de la transacción E2E bajo los lineamientos y estándares proporcionados por Bancolombia con el modelo ScreenPlay.
Validar el funcionamiento del registro de la visita del portal interno, el cual debe cumplir con el prototipo indicado.

## Slide 8: ESTRATEGIA
Validar el funcionamiento de la transacción a través de QR y que se pueda observar:
  Como primera fase el portal interno debe permitir logueo.
  Como segunda fase el portal interno debe permitir registrar una visita.
  Como tercera fase el sistema debe permitir generar código QR del comercio BANCOLOMBIA desde el aplicativo de portal interno.
  Como cuarta fase el sistema debe permitir guardar el código QR del comercio BANCOLOMBIA desde el aplicativo de portal interno.
  Como quinta fase el sistema debe permitir hacer el envió a domicilio del código QR del comercio BANCOLOMBIA desde el aplicativo de portal interno.

## Slide 9: PREREQUISITOS
Ambientes de Prueba estables y adecuados para realizar el registro de la visita, la generación de QR y el envío a domicilio.
Usuarios con productos de Bancolombia (cuenta de ahorros/ corriente) en el Banco
Contar con usuarios que tengan diferentes tipos de estado de cuenta (Activo, Inactivo, Bloqueado, cancelada), que permitan débitos y créditos.
Tener usuarios con acceso a la base de datos.
Contar con todos los parámetros necesarios para el buen funcionamiento del proceso en los archivos del ambiente de calidad.
Contar con los permisos sobre las librerías y archivos para el buen funcionamiento del proceso en el archivo del ambiente de calidad.

## Slide 10: SUPUESTOS Y LIMITACIONES
El ambiente de pruebas refleja en la mayor forma posible el ambiente de producción, de lo incluido en el alcance de las pruebas.
El analista de desarrollo suministrará las parametrizaciones requeridas para la realización de las pruebas.
Se contara con las definiciones de la solución y la estructura definida de cada uno de los archivos nuevos a verificar.
El analista de certificación cuenta con los permisos necesarios a los archivos, rutas y programas requeridos para la ejecución de la prueba.
Se contara con las pruebas unitarias, modulares, integrales y pruebas de aceptación desde desarrollo.
En el ambiente de pruebas se encuentran todos los objetos que harán parte de la certificación para la prueba E2E.

## Slide 11: SUPUESTOS Y LIMITACIONES
Se tiene acceso a los Logs en los cuáles se registra la transacción a nivel de Backend para poder ser consultados.
En caso de encontrar algún defecto, el FullStack se encuentra disponible para dar solución al mismo.
Poco conocimiento en DevOps, nuevas tecnologías y del proyecto para realizar la certificación de las pruebas E2E. Para mitigar este desconocimiento se han realizado contextualizaciones con los diferentes frentes del proyecto.

## Slide 12: INFRAESTRUCTURA Y DATOS
AMBIENTE: NUBE
Se deberá contar con dispositivos móviles con sistemas operativos IOS y ANDROID y TABLETS.
DATOS: Usuarios de calidad con perfil adecuado para ingresar al portal interno y debe ser utilizada por empleados de Banco (comerciales o empleados que refieren) como por los BPO. Crear clientes BANCOLOMBIA que tengan cuentas con diferentes estados (Activas, Inactivas, Bloqueadas), para poder escanear un código QR desde APP Personas o la APP Nequi.

## Slide 13: LINEAS IMPACTADAS Y EQUIPO DE TRABAJO
Líneas impactadas: Medios de pago.
Equipo de trabajo
Scrum Master – Edinsso Cossio Gil
Analista de Desarrollo Proveedor –Santiago Umaña Villada, Sebastian Rios, Daniel Ospina, Jhonatan Gonzalez, Sergio Lopez.
Analista de Desarrollo Banco – Ricardo Mesa Gallego, Sandra Crespo, Carlos Suarez.
Analista de Certificación Proveedor – Cindy Taborda.
Analista de Certificación Banco –Jose David Meneses.